## Terminski plan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Br** | **Opis** | **Početak** | **Kraj** |
|  |  |  |  |
|  | **POČETAKPROJEKTA** | **09.10.2014** |  |
| **1.** | **PLANIRANJE PROJEKTA** | **09.10.2014** |  |
| 1.1. | Formiranje tima i prvi sastanak: odabir teme | 09.10.2014 | 09.10.2014 |
| 1.2. | Odabir alata u kojima se bude izrađivao projekt | 09.10.2014 | 09.10.2014 |
| 1.3. | Podjela zadataka članovima tima | 09.10.2014 | 09.10.2014 |
| 1.4. | Izrada projektne dokumentacije | 09.10.2014 | 20.10.2014 |
|  | **ZAVRŠETAK PLANIRANJA** |  | **20.10.2014** |
| **2.** | **MODELIRANJE DIJAGRAMA** | **23.10.2014** |  |
| 2.1. | Sastanak tima – dogovor za dalje | 23.10.2014 | 23.10.2014 |
| 2.2. | Izrada UML dijagrama (UC, Aktivnosti, Slijed, Klase) | 23.10.2014 | 16.12.2014 |
| 2.3. | Izrada ERA modela | 12.12.2014 | 17.12.2014 |
| 2.4. | Izrada tehničke dokumentacije | 11.11.2014 | 17.12.2014 |
|  | **ZAVRŠETK MODELIRANJA DIJAGRAMA** |  | **17.12.2014** |
| **3.** | **IZRADA BAZE PODATAKA** | **07.01.2014** |  |
| 3.1. | Izrada baze podataka | 07.01.2014 | 07.01.2014 |
|  | **ZAVRŠENA BAZA PODATAKA** |  | **07.01.2014** |
| 4. | **IZRADA PROGRAMSKOG RJEŠENJA** | **13.01.2014** |  |
| 4.1. | Sastanak tima – dogovor za dalje | 13.01.2014 | 13.01.2014 |
| 4.2. | Izrada formi | 16.01.2014 | 18.01.2014 |
| 4.3. | Spajanje aplikacije s bazom podataka, dorada baze, login | 19.01.2014 | 19.01.2014 |
| 4.4. | Dizajniranje aplikacije i povezivanje formi | 21.01.2014 | 25.01.2014 |
| 4.5. | Sastanak tima – dogovor za dalje | 26.01.2014 | 26.01.2014 |
| 4.6. | Pisanje koda | 26.01.2014 | 09.02.2014 |
| 4.7. | Pisanje korisničke dokumentacije | 30.01.2014 | 09.02.2014 |
|  | **ZAVRŠENO PROGRAMSKO RJEŠENJE** |  | **09.02.2014** |
| **5.** | **TESTIRANJE** | **10.02.2014** |  |
| 5.1. | Sastanak tima – pregled svega napravljenoga | 10.02.2014 | 10.02.2014 |
| 5.2. | Testiranje aplikacije | 10.02.2014 | 11.02.2014 |
| 5.3. | Dorada | 11.02.2014 | 11.02.2014 |
|  | **ZAVŠRENO TESTIRANJE** |  | **11.02.2014** |
| **6.** | **FINALNA PROVJERA** | **12.02.2014** |  |
| 6.1. | Sastanak tima – provjera i usklađivanje | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
|  | **ZAVRŠENA FINALNA PROVJERA** |  | **12.02.2014** |
| **7.** | **ISPORUKA PROJEKTA** | **13.02.2014** |  |
| 7.1. | Obrana projekta | 13.02.2014 | 13.02.2014 |
|  | **ZAVRŠENA ISPORUKA PROJEKTA** |  | **13.02.2014** |
|  | **PROJEKT ZAVRŠEN** |  | **13.02.2014** |