|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TO DO – zadatak | DDL | Kad je napravljeno – i tko |
| Opisi u dokumentaciji | Nadja to do 27.10. | Nadja, većina opisa gotova, sitnice ostale koje ovise o dijagramima |
| Financijski plan | Josipa to do 27.10. | Josipa, većinom gotovo 27.10, staviti u dokumentaciju - provjeriti |
| Terminski plan - planirano | Josipa to do 27.10. | !!! |
| Gantogram – prema ovome dnevniku kasnije |  |  |
| Ponuda |  | Josipa – 21.10.2014 |
| Dijagrami + opisi Usecase gotov 23.10. – konz. trebamo | 30.10. za precrtati  DDL za Josipu d.aktivnosti je 15.11., za obje d.slijeda na papiru isto, d.klasa Nadja isti ddl | 29.10. precrtano u program |
| Baza |  |  |
| Aplikacija |  |  |
| Test aplikacije |  |  |
| Predaja projekta |  |  |

Početak projekta 09.10.2014 – željeni kraj?

Sastanak 1. 09.10.2014 – odabrana tema  
 16.10.2014 – odobrena tema – konzultacije

Sastanak 2. 23.10.2014 – radile UML dijagrame, precrtale dio, dogovorile smo se što koja doma bude radila

Sastanak 3. 27.10.2014 – dovršiti UML i ERA, precrtati dio, utorak na konzulacije ići + drugi tjedan d.slijeda i ERA**31.10.** konz. – kroz dan-dva gotovi use case i d.aktivnosti

11.11 sastanak – d.klasa i d.slijeda radimo (ostao još d.slijeda) – D.SLIJEDA?!?!?!  
  
**13.11. konz. – d.slijeda pitale, d.klasa i d. Aktivnosti. Na kavi se dogovorile koja kaj ima za raditi, ddl-ovi zapisani gore u tablicu, sljedeći sastanak 15.11.**

**20.11. konzultacije – d.slijeda**

**12.12. – d.slijeda (1,3,6) precrtani, era napravljena i idemo na konz. 16./17.12.**

**Cilj: Do kraja 2014. Treba napraviti sve forme u aplikaciji i srediti dokumentaciju  
  
16.12. konzultacije za ERA i d.slijeda pregledat**